Утверждена постановлением

Администрации муниципального образования

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский

район Удмуртской Республики»

№ 419 от «19» марта 2025 года

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ**

**Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики**»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» |
| Подпрограммы | Нет |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», курирующий соответствующую отрасль |
| Ответственный исполнитель | Территориальные отделы, территориальное Управление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» |
| Соисполнители | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» |
| Цели | Формирование жилой среды, благоприятной для проживания населения |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальном образовании «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.; 2. доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, проценты; 3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»), проценты; 4. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли; 5. объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы; 6. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли; 7. объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы; 8. количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования, ед./га; 9. доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования территорий от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования, проценты; 10. охват населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», проценты; 11. объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий общественного пользования, чел./час. |
| Сроки и этапы реализации | 2022-2027 годы.  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования | Данные по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета муниципального образования приведены в Приложении № 5 к муниципальной программе. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Результатом реализации муниципальной программы является формирование современной городской среды для проживания, в том числе за счет повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», повышение уровня ответственности населения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» за состояние чистоты, повышение экологической культуры населения.  Социальным эффектом реализации муниципальной программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики». |

**13.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития**

Территория, подведомственная территориальному Управлению «Якшур-Бодьинское» Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее - Администрация района), расположена в центре Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики. Село Якшур-Бодья является центром муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – муниципальное образование), которое находится в 45 км севернее республиканского центра города Ижевска. На 1 января 2021 г. население территории составляет 7150 человек, крупнейший населенный пункт – село Якшур-Бодья (население 7013 человек). Также в состав территории входит две деревни – Карашур (население 71 человек), Липовка (население 66 человек). На 1 января 2021 г. население территории, подведомственной территориальному отделу «Лынгинский» Администрации района, составляет 1340 человек. В состав данной территории входят село Лынга (население 1339 человек) и две деревни – Новокулюшево (население 0 человек), Новое Пастухово (население 1 человек). На 1 января 2021 г. население территории, подведомственной территориальному отделу «Чуровской» Администрации района, составляет 2954 человека, крупнейший населенный пункт – село Чур (население 2576 человек), д. Малая Итча (население 158 человек), д. Большая Итча (население 31 человек), с. Угловая (население 145 человек), д. Вожьяк (население 34 человека), д. Чернушка (10 человек).

Село Якшур-Бодья богато зелеными насаждениями, которые выполняют огромную функциональную нагрузку по очистке атмосферы. Значительная часть древесных насаждений села нуждается в проведении мероприятий по оздоровлению и проведению планово-предупредительных работ по удалению аварийных деревьев и посадке новых.

Общее количество жилищного фонда на территории, подведомственной территориальному Управлению «Якшур-Бодьинское» Администрации района, составляет 3164 жилищных объекта, в том числе: 42 многоквартирных дома. Количество многоквартирных жилых домов, требующих благоустройства территории, составляет 15 % от общего числа. Благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий вызывают нарекания. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов. В ряде домов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и стоянки для автомобилей.

На территории, подведомственной территориальному отделу «Старозятцинский» Администрации района, по состоянию на 31 декабря 2021 г. - 2 многоквартирных дома, общей площадью 1118 кв.м, имеющих дворовую территорию общей площадью 4136 кв.м. Оба многоквартирных дома находятся в управлении непосредственно самих собственников жилых помещений.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Вопросам благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании уделялось недостаточное внимание ввиду ограниченного финансирования. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей, ремонт пешеходных дорожек и проездов, установка урн и скамеек.

Проведенный анализ показал, что в настоящее время полностью благоустроенные дворовые территории на территории муниципального образования отсутствуют. Значительная часть бетонного покрытия проездов имеет 80% износа.

Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах (далее - заинтересованные лица), расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в выполнении работ по благоустройству территорий многоквартирных домов: финансовое и трудовое. Доля и порядок участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий составляет 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, на пример подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

Территория, подведомственная территориальному отделу «Лынгинский» Администрации района, расположена в северной части Якшур-Бодьинского района лесистой горно-пересеченной местности общей площадью 5749,14 га. Центр – село Лынга расположено на пересечении старинного Сибирского тракта и шоссейной дороги Ижевск-Глазов, железной дороги Ижевск-Балезино.

Село Лынга богато зелеными насаждениями, которые выполняют огромную функциональную нагрузку по очистке атмосферы. Значительная часть древесных насаждений села нуждается в проведении мероприятий по оздоровлению и проведению планово-предупредительных работ по удалению аварийных деревьев и посадке новых.

На территории с. Лынга находится зона отдыха Парк культуры и отдыха, который активно используются населением для отдыха.

Общее количество жилищного фонда на территории, подведомственной территориальному отделу «Лынгинский» Администрации района, составляет 572 жилищных объекта, в том числе: 8 многоквартирных домов. Количество многоквартирных жилых домов, требующих благоустройства территории, составляет более 100 % от общего числа. Благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий вызывают нарекания. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов. В ряде домов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок, стоянки для автомобилей.

Территория, подведомственная территориальному отделу «Чуровской» Администрации района, расположена в юго-западной части Якшур-Бодьинского района в подзоне хвойных широколиственных лесов общей площадью 34993,85 га. По территории проходит железнодорожная ветка, на которой расположены станции Угловая, Чур. С запада на восток по территории проходит автомобильная асфальтированная дорога.

В состав территории, подведомственной территориальному отделу «Чуровской» Администрации района, входят, с. Чур, д. Малая Итча, д. Большая Итча, с. Угловая, д. Чернушка, д. Вожьяк. Численность населения территории составляет 13,7 % от общего числа проживающих на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».

Село Чур богато зелеными насаждениями, которые выполняют огромную функциональную нагрузку по очистке атмосферы. Значительная часть древесных насаждений нуждается в проведении мероприятий по оздоровлению и проведению планово-предупредительных работ по удалению аварийных деревьев и посадке новых.

Общее количество жилищного фонда на территории составляет 1354 жилищных объекта, в том числе: 9 многоквартирных домов, 87 частных многоквартирных домов, блокированной застройки (2-3 квартирных), 649 одноквартирных. Количество многоквартирных жилых домов, требующих благоустройства территории, составляет более 55% от общего числа. Благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий вызывают нарекания. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте населенных пунктов. В ряде домов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок, стоянки для автомобилей.

За многолетний период эксплуатации объекты благоустройства дворовых территорий пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Также не соответствует современным требованиям территории общественного пользования, так как принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном комплексном подходе к решению проблемы.

Наиболее значимой проблемой является необходимость замены, ремонта, обновления электросети и электрооборудования, техники по обслуживанию электросетей из-за высокой степени износа.

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения настоящей муниципальной программы.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Таким образом, благоустройство должно включать в себя:

1. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривающее:

а) минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств;

- обеспечение освещения дворовых территорий.

б) дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);

- расчистка прилегающей территории;

- установление ограждений;

- установление скамеек и урн.

2) благоустройство общественных территорий.

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ, приведена в Таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Виды работ и максимальная стоимость работ, единицы измерения** | | | |
| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость за ед. изм., руб. |
|  | **Проезды** |  |  |
| 1 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части | 1тн | [10 946,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'1'!A1) |
| 2 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 4 см | 1000м2 | [529 844,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'2'!A1) |
| 3 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 5 см | 1000м2 | [650 951,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'3'!A1) |
| 4 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см | 1000м2 | [590 598,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'4'!A1) |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марки II тип Б | 100т | [546 492,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'5'!A1) |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марка II тип Д | 100т | [511 997,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'6'!A1) |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из песка | 100м3 | [115 016,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'7'!A1) |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/б крошки | 100м3 | [54 566,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'8'!A1) |
| 9 | Устройство подстилающего слоя из ПГС обогащенная | 100м3 | [244 668,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'9'!A1) |
| 10 | Устройство подстилающего слоя из ПГС | 100м3 | [183 890,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'10'!A1) |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 40-70, марка 1200 | 100м3 | [418 722,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'11'!A1) |
| 12 | Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100м3 | [146 645,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'12'!A1) |
| 13 | Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью погрузчика | 100м3 | [72 277,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'13'!A1) |
|  | **Земляные работы** |  |  |
| 14 | Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта | 1000м3 | [283 816,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'14'!A1) |
| 15 | Планировка земляного полотна | 1000м2 | [1 533,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'15'!A1) |
|  | **Тротуары** |  |  |
| 16 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на тротуаре | 1тн | [10 946,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'16'!A1) |
| 17 | Разборка покрытий тротуаров толщ. 4 см с погрузкой и вывозом строительного мусора | 1000м2 | [42 512,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'17'!A1) |
| 18 | Устройство выравнивающего слоя из песка под тротуар | 100м3 | [115 016,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'18'!A1) |
| 19 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40, марка 1200 | 100м3 | [415 545,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'19'!A1) |
| 20 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 4 см | 1000м2 | [578 428,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'20'!A1) |
| 21 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 5 см | 1000м2 | [720 407,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'21'!A1) |
| 22 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 4 см | 1000м2 | [587 844,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'22'!A1) |
| 23 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 5 см | 1000м2 | [732 205,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'23'!A1) |
| 24 | Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см | 1000м2 | [695 313,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'24'!A1) |
|  | **Бордюрные камни** |  |  |
| 25 | Разборка бортовых камней БР100.30.18 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | [38 073,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'25'!A1) |
| 26 | Разборка бортовых камней БР100.30.15 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | [37 746,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'26'!A1) |
| 27 | Разборка бортовых камней БР100.30.15, БР100.30.18 с сохранением годного камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | [36 233,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'27'!A1) |
| 28 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18 (новый камень) | 100 п.м. | [116 960,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'28'!A1) |
| 29 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.15 (новый камень) | 100 п.м. | [106 659,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'29'!A1) |
| 30 | Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18, БР80.30.15 (без стоимости камня) | 100 п.м. | [65 450,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'30'!A1) |
| 31 | Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | [36 492,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'31'!A1) |
| 32 | Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 с сохранением камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 п.м. | [35 927,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'32'!A1) |
| 33 | Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (новый камень) | 100 п.м. | [84 412,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'33'!A1) |
| 34 | Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (без стоимости камня) | 100 п.м. | [61 233,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'34'!A1) |
| 35 | Резка бордюра БР100.30.18 | 1шт. | [192,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'35'!A1) |
| 36 | Резка бордюра БР100.30.15 | 1шт. | [138,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'36'!A1) |
| 37 | Устройство основания под водопропускную трубу щебеночного | 100м3 | [325 140,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'55'!A1) |
| 38 | Укладка металлических водопропускных труб диам. 325 мм | км | [3 148 262,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'56'!A1) |
| 39 | Укладка металлических водопропускных труб диам. 426 мм | км | [5 422 088,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'57'!A1) |
| 40 | Устройство водоотводящего валика из а/б марки II тип Б средней толщиной 10 см, шириной 30 см с врезкой в существующее покрытие с погрузкой и вывозом строительного мусора | 1000пм | [579 931,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'58'!A1) |
| 41 | Нарезка продольных водоотводных канав | 100м3 | [24 215,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'59'!A1) |
| 42 | Срезка покрытия методом холодного фрезирования толщиной слоя до 5 см с погрузкой и вывозом строительного мусора и лома асфальтобетона | 1000м2 | [52 097,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'60'!A1) |
| 43 | Разборка бетонных конструкций | 1 м3 | [4 417,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'65'!A1) |
| 44 | Демонтаж металлического ограждения | 100пм | [18 587,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'66'!A1) |
| 45 | Монтаж металлического ограждения (без стоимости ограждения) | 100пм | [31256,00](../../../../../Personal/Desktop/Дворовые%20территории%20расценки%202017%20год%20на%2022.03.2017%20-1.xls#'67'!A1) |

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с [Порядк](#Par29)ом разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, включенной в муниципальную программу, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»;

- утверждения постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий;

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 7 к муниципальной программе), расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», на которых планируется благоустройство в 2022-2027 годах, формируется исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. Включение общественных и (или) дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Удмуртской Республики.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве формируется исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, формируется не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Правил благоустройства.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД): финансовое и трудовое. При этом доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не может быть менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) с учетом привлечения трудовой формы участия студенческих стройотрядов. Субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий при условии принятия собственниками МКД решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Субсидия из федерального бюджета может быть направлена на финансирование дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий при условиях:

- принятия собственниками МКД решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД;

- софинансирования собственниками помещений МКД работ по благоустройству в размере не менее 20 процентов от стоимости выполнения

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов. Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями:

- право муниципального образования исключать из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, территории, расположенные вблизи МКД, имеющих высокий износ и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом развития территории муниципального образования при условии одобрения такого решения на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169;

- право муниципального образования исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, дворовых территорий, собственники помещений МКД, которых приняли одно из следующих решений - об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации муниципальной программы, или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли решений, предусмотренных Правилами и являющимися условиями использования субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом, исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, в порядке, установленном такой Межведомственной комиссией.

**13.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию современной городской среды федерального уровня, Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» на 2022-2027 годы, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов.

Основной целью данной муниципальной программы является повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий.

**13.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных в рамках муниципальной программы целей и задач, обоснование их состава и значений**

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

- Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 года № 691/пр;

- Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» Удмуртской Республики до 2027 года.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач муниципальной программы являются:

1. количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.. Показатель характеризует работу органов местного самоуправления по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»;
2. доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, проценты;
3. охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального округа «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»), проценты;
4. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, проценты, рубли;
5. объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы;
6. доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, проценты, рубли;
7. объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы;
8. количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования, ед./га;
9. доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования территорий от общего количества наиболее посещаемых территорий общественного пользования, проценты;
10. охват населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения муниципального округа «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»), проценты;
11. объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий общественного пользования, чел./час.

Показатели характеризуют работу органов местного самоуправления по вовлечению жителей в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов и направлен на выявление истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, характеризующих результативность ее реализации, приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

**13.4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы предусмотрена на 2022-2027 годы без выделения этапов.

**13.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы осуществляются основные мероприятия:

1. Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных и дворовых территории многоквартирных домов).
2. Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и местстоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора).

В ходе реализации мероприятия проводится:

- оценка степени благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»;

- организуется работа общественной комиссии по включению благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и утверждения дизайн - проектов благоустройства каждой дворовой территории, включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» в план реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»;

- составляется адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», на территории которых планируется благоустройство в 2022-2027 годах;

- выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с адресным перечнем.

1. Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий.
2. Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды.

Реализация мероприятия предполагает:

- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов;

- софинансирование мероприятий по благоустройству общественных дворовых территорий многоквартирных домов;

- утверждение Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории.

1. Разработка Правил благоустройства.

В рамках мероприятия предполагается разработка и утверждение Правил благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России.

1. Разработка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

**13.6. Меры муниципального регулирования, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы**

Ведется контроль за исполнением заключенных контрактов, выполнением работ по объектам в соответствии с нормами законодательства.

Принимается распоряжение Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» о назначении ответственного лица за контролем реализации строительства и ремонта объектов.

Сведения о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

**13.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями не оказываются муниципальные услуги (работы).

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг представлены в Приложении № 4 к муниципальной программе.

**13.8. Взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики, с иными муниципальными образованиями, организациями и гражданами для достижения целей муниципальной программы**

Во взаимодействии с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики осуществляется реализация мероприятий муниципальной программы.

С собственниками жилых помещений осуществляется взаимодействие с целью включения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в план реализации муниципальной программы, путем проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

Осуществляется взаимодействие с подрядными организациями в целях проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов.

Выбор исполнителя работ по благоустройству осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчиком выполнения работ по благоустройству выступает муниципальное образование «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».

Общественная комиссия осуществляет контроль за выполнением работ по благоустройству.

**13.9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

13.9.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» и иных источников в соответствии с законодательством.

13.9.2. Объем средств из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» на определение расходных обязательств определяется в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на текущий год.

13.9.3. Общий объем финансирования мероприятий программы на 2022-2027 годы составит 24 391,64 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

13.9.4. Общий объем финансирования мероприятий, в том числе составляет:

1) **В 2022 году**. 3099,26172 тыс. руб., в том числе

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики- 2983,93188 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»- 30,14073 тыс. руб.

Средства собственников- 85,18911 тыс. руб.

В том числе по территориям, подведомственным:

**Территориальное Управление «Якшур-Бодьинское» всего – 1 703,78229 тыс. руб. из них:**

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики — 1 602,40725 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» - 16,18593 тыс. руб.

Средства собственников – 85,18911 тыс. руб.

**Территориальный отдел «Старозятцинский»** всего- 434,257 тыс. руб. из них:

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики- 429,91443 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» - 4,34257 тыс. руб.

**Территориальный отдел «Лынгинский»** всего- 228,44075 тыс. руб. из них:

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики- 226,15634 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» - 2,28441 тыс. руб.

**Территориальный отдел «Чуровской»** всего- 732,78168 тыс. руб. из них:

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики- 725,45386 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» - 7,32782 тыс. руб.

2) **В 2023 году**. Всего — 4444,07 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики- 4398,17 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»- 45,9 тыс. руб.

В том числе по территориям, подведомственным:

**Территориальное Управление «Якшур-Бодьинское»** всего — 4444,07 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики- 4398,17 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»- 45,9 тыс. руб.

3) **В 2024 году**. Всего – 3801,30 тыс. руб. в том числе:

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 3763,29 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» - 38,012 тыс. руб.

В том числе по территориям, подведомственным:

**Территориальное Управление «Якшур-Бодьинское»** всего – 3801,30 тыс. руб. в том числе:

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 3763,29 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» - 38,012 тыс. руб.

4) **В 2025 году**. Всего – 4589,78 тыс. руб. в том числе:

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 4490,26 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» - 99,51 тыс. руб.

В том числе по территориям, подведомственным:

**Территориальное Управление «Якшур-Бодьинское»** всего – 4589,78 тыс. руб. в том числе:

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 4490,26 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» - 99,51 тыс. руб.;

В том числе и средства жителей 5% - 54, 158 75 тыс. руб. по Благоустройству дворовой территории Пушиной 87 и 89 с. Якшур-Бодья.

5) **В 2026 году**. Всего – 4314,61 тыс. руб. в том числе:

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 4314,61 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур -Бодьинский район Удмуртской Республики» - 0 тыс. руб.

6) **В 2027 году**. Всего – 4142,62 тыс. руб. в том числе:

Федеральный бюджет, субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 4142,62 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Якшур -Бодьинский район Удмуртской Республики» - 0 тыс. руб.

13.9.5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

13.9.6. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» представлено в Приложении № 5 к муниципальной программе.

13.9.7. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении № 6 к муниципальной программе.

13.9.8. Необходимо отметить, что к иным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках муниципальной программы относятся:

- средства собственников жилых помещений многоквартирных домов с долевым участием не менее 5 процентов от общего объема работ;

- трудовая форма участия заинтересованных лиц;

- трудовая форма участия студенческих стройотрядов.

13.9.9. Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации, муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев, когда такой срок не был соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**13.10. Анализ рисков и описание мер управления рисками**

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы.

1. Финансовые и экономические риски:

Недостаточный уровень бюджетного финансирования, возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне влияния последствий экономического кризиса, что может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий муниципальной программы и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий муниципальной программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в муниципальной программе. Меры по управлению риском:

* мониторинг целевого использования бюджетных средств;
* развитие мер муниципального контроля за целевым использованием бюджетных средств;
* корректировка и синхронизация планов муниципальной программы с мероприятиями, предусмотренными Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2027 года, стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский Удмуртской Республики» на период до 2027 года.

2. Административные риски.

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий муниципальной программы вследствие ошибочно принятых решений исполнителей муниципальной программы. Меры по управлению риском:

* выбор исполнителей мероприятий муниципальной программы на конкурсной основе;
* обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

* изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий муниципальной программы;
* невыполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации муниципальной программы.

**13.11. Конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации**

Результатом реализации муниципальной программы является формирование современной городской среды для проживания, в том числе за счет повышения уровня благоустройства общественных и дворовых территорий на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», повышение уровня ответственности населения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» за состоянием чистоты, повышение экологической культуры населения.

Социальным эффектом реализации муниципальной программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Муниципальный округ

Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программой классификации** | | **№**  **п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значение показателей** |
| **МП** | **Пп** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район**  **Удмуртской Республики»** | | | | | |
| 13 | 1 | 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед./ кв. м | 29/17371 |
| 13 | 1 | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 83 |
| 13 | 1 | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 38 |
| 13 | 1 | 4 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %,  /тыс. руб. | 0 |
| 13 | 1 | 5 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/час | 0 |
| 13 | 1 | 6 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, руб. | 0 |
| 13 | 1 | 7 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/час | 0 |
| 13 | 1 | 8 | Количество благоустроенных  муниципальных общественных  территорий | Ед. | 40 |
| 13 | 1 | 9 | Площадь благоустроенных  муниципальных общественных  территорий | кв. м. | 132200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2  к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды  на территории муниципального образования «Муниципальный округ  Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование основного мероприятия, мероприятия** | **Исполнители** | **Срок выполнения** | | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **И** | **Дата начала реализации** | **Дата окончания реализации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 1 |  |  |  | **Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Муниципальный округ**  **Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики"** | | | | | |
| 13 | 1 | 01 | 1 | 1 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территории многоквартирных домов) | Территориальное Управление «Якшур-Бодьинское», территориальные отделы «Лынгинский», «Старозятцинский», «Чуровской», отдел по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее – Администрация района) | 2022 | 2027 | Разработка муниципальных программ формирования современной городской среды | 01.1.1.-01.1.8 |
| 13 | 1 | 02 | 2 | 2 | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и местстоянки автотранспортных средств, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Территориальное Управление «Якшур-Бодьинское», территориальные отделы «Лынгинский», «Старозятцинский», «Чуровской», отдел по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации района | 2022 | 2027 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем работ дворовых территорий | 01.1.1.-01.1.8 |
| 13 | 1 | 03 | 3 | 3 | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий | Территориальное Управление «Якшур-Бодьинское», территориальные отделы «Лынгинский», «Старозятцинский», «Чуровской», отдел по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации района | 2022 | 2027 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным адресным перечнем работ дворовых территорий | 01.1.1.-01.1.8 |
| 13 | 1 | 04 | 4 | 4 | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды | Территориальное Управление «Якшур-Бодьинское», территориальные отделы «Лынгинский», «Старозятцинский», «Чуровской», отдел по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации района | 2022 | 2027 | Информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных общественных пространств; софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; обсуждение муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в текущем году | 01.1.1.-01.1.8 |
| 13 | 1 | 05 | 5 | 5 | Разработка Правил благоустройства МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | Территориальное Управление «Якшур-Бодьинское», территориальные отделы «Лынгинский», «Старозятцинский», «Чуровской», отдел по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации района | 01.11.2022 | | Утверждение Правил благоустройства | 01.1.1.-01.1.8 |
| 13 | 1 | 06 | 6 | 6 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территории) | Территориальное Управление «Якшур-Бодьинское», территориальные отделы «Лынгинский», «Старозятцинский», «Чуровской», отдел по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации района | 2022 | 2027 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 01.1.1.-01.1.8 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский

район Удмуртской Республики»

**Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | первый год действия программы | второй год действия программы | третий год действия программы | … | год завершения действия программы |
| 13 | 1 | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | | | | |
| 13 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | | | | |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Меры муниципального регулирования в рамках муниципальной программы не предусмотрены**.**

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский

район Удмуртской Республики»

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 13 |  |  |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»не формируются | | | | | | | | |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский

район Удмуртской Республики»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. | | | | | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **13** | **0** |  |  |  | **Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»** | **Всего** | **793** | **05** | **03** |  |  | **3099,26** | **4444,07** | **3801,30** | **4589,78** | **4314,61** | **4142,62** |
| **13** | **0** |  |  |  | **Формирование современной городской среды на территории МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»** | **Всего** | **793** | **05** | **03** | **130И455550** | **244** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4535,62 | 4314,61 | 4142,62 |
| **793** | **05** | **03** | **130И463300** | **244** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,16 | 0,00 | 0,00 |
| **793** | **05** | **03** | **130F255550** | **244** | 3014,07 | 4444,07 | 3801,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **793** | **05** | **03** | **130F2Д5551** | **244** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **793** | **05** | **03** | **130F2Д5552** | **244** | 85,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **0** |  |  |  | **Формирование современной городской среды на территории, подведомственной территориальному Управлению «Якшур-Бодьинское»** | **Всего** | **793** | **05** | **03** |  |  | **1703,78** | **4444,07** | **3801,30** | **4589,78** | **4314,61** | **4142,62** |
| 13 | 0 |  |  |  | **Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов)** | **Территориальное Управление «Якшур-Бодьинское», отдел по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»** | 793 | 05 | 03 | 130И455550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 4535,62 | 4314,61 | 4142,62 |
| 793 | 05 | 03 | 130И463300 | 244 | 0 | 0 | 0 | 54,16 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | 05 | 03 | 130F255550 | 244 | 1618,59 | 4444,07 | 3801,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | 05 | 03 | 130F2Д5551 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 05 | 03 | 130F2Д5552 | 244 | 85,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **0** |  |  |  | **Формирование современной городской среды на территории, подведомственной территориальному отделу «Лынгинский»** | **Всего** | **793** | **05** | **03** |  |  | **228,44** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 |  |  |  | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов) | Территориальный отдел «Лынгинский», отдел по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 782 | 05 | 03 | 130F255550 | 244 | 228,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 05 | 03 | 130F2Д5551 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 05 | 03 | 130F2Д5552 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **0** |  |  |  | **Формирование современной городской среды на территории, подведомственной территориальному отделу «Старозятцинский»** | **Всего** | **793** | **05** | **03** |  |  | **434,26** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 |  |  |  | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов) | Территориальный отдел «Старозятцинский», отдел и строительства, жилищно- коммунальному хозяйству Администрации МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 793 | 05 | 03 | 130F255550 | 244 | 434,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 05 | 03 | 130F2Д5551 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 05 | 03 | 130F2Д5552 | 244 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **0** |  |  |  | **Формирование современной городской среды на территории, подведомственной территориальному отделу «Чуровской»** | **Всего** | **793** | **05** | **03** |  |  | **732,78** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 |  |  |  | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов) | Территориальный отдел «Чуровской», отдел по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству Администрации МО «Муниципального округа Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 793 | 05 | 03 | 130F255550 | 244 | 732,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 05 | 03 | 130F2Д5551 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 05 | 03 | 130F2Д5552 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский

район Удмуртской Республики»

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, тыс.руб** | | | | | | |
| **МП** | **Пп** | **итого** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **13** | **0** | **Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»** | **Всего** | **24391,64** | **3099,26** | **4444,07** | **3801,30** | **4589,78** | **4314,61** | **4142,62** |
| бюджет МО «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 24391,64 | 3099,26 | 4444,07 | 3801,30 | 4589,78 | 4314,61 | 4142,62 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» | 298,76 | 115,33 | 45,90 | 38,01 | 99,51 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 24092,88 | 2983,93 | 4398,16 | 3763,29 | 4490,26 | 4314,61 | 4142,62 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский

район Удмуртской Республики»

**Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта улицы, номер дома** | **Площадь дворовой территории (кв.м)** | **Планируемые работы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Перечень дворовых территорий** | | | |
| 1 | с. Якшур-Бодья,  ул. Школьная, д. 19 | 750 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн, освещение, ограждение |
| 2 | с. Якшур-Бодья,  ул. Тельмана, д. 1 | 540 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн, освещение, ограждение |
| 3 | с. Якшур-Бодья,  ул. Центральная, д. 3 | 185 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн, освещение, ограждение |
| 4 | с. Якшур-Бодья,  ул. Центральная, д. 5 | 160 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн, освещение, ограждение |
| 5 | с. Якшур-Бодья,  ул. Пушиной, д. 87 | 150 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн, освещение, ограждение |
| 6 | с. Якшур-Бодья,  ул. Пушиной, д. 89 | 150 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, урн, освещение, ограждение |
| **ВСЕГО:** | | **1935** |  |
| **Перечень общественных территорий** | | | |
| 1 | Площадь Открытый дом, с. Якшур-Бодья | 380 | Озеленение, косметический ремонт, восстановление асфальта |
| 2 | Детские площадки  (21 ед.),  с. Якшур-Бодья | 17650 | Ограждение, установка скамеек, урн, спортивных снарядов, детское игровое оборудование |
| 3 | Создание культурного пространства  «Новая Якшурка»,  с. Якшур-Бодья | 25000 | 2023-2024: Благоустройство спортивной зоны, зоны отдыха, парковой зоны - I этап, Установка МАФ: скамейки, модульный туалет, парковые качели, видеонаблюдение  2025-2026: Обустройство парковой зоны -II этап |
| 4 | «Дива остров»,  с. Лынга,  ул. Советская, д. 13 | 500 | 2022:МАФ: скамейки. Беседка. |
| 5 | «Остановка общественного транспорта», с. Лынга, ул. Советская, д. 9 | 200 | Планировка территории  Укладка брусчатки.  Установка МАФ |
| 6 | Спортивная площадка  с. Старые Зятцы  ул. Совхозная, д. 27 | 6000 | 2022: Установка ограждений |
| 7 | Общественная территория под строительство детской и спортивной площадки по  ул. Полевая с. Чур | 1800 | Установка детского и спортивного оборудования, установка скамеек |
| 8 | Общественная территория под строительство детской и спортивной площадки в  д. Малая Итча | 2000 | Установка детского и спортивного оборудования, установка скамеек |
| 9 | Асфальтирование дороги от ул. Коммунаров до дома № 8 ул. Мира с. Чур | 600 | Асфальтирование проезжей части |
| **ВСЕГО**: | | **54130** |  |